# 附件1

中国造船工程学会标准制修订项目立项申请书

| 项目名称（中文） | 深海采矿环境影响监测要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（英文） | Requirements for Environmental Impact Monitoring of Deep-Sea Mining |  |  |  |
| 制修订 | 制定 □修订 | 被修订标准号 |  | / |
| 被修订标准名称 | （限本学会标准） | 编制周期 |  | 12个月 □18个月 □其他 |
| 起草单位 （不少于3家） | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所（其它待补充） |  |  |  |
| 联系人 | 杨咏 | 地址 | 上海市衡山路10号 |  |
| 电话 | 13661978686 | 邮箱 | zhgl_nerc@163.com |  |
| 技术与市场 发展背景 | 深海矿产开发步入试采—示范阶段，产业链对应形成基线—施工期—停采后全生命周期环境管理需求。典型环境作用链包括：船舶/动力系统排放、回水与处理水排放、近底或中层排放口羽流的三维扩散与再沉积、作业噪声与振动、夜间光源、生物群落结构变化及食物网传递的潜在富集效应等。若缺乏统一监测技术要求，项目间数据不可比、不可核查，EIA/EIS 及合规监测难以闭环，企业与监管均面临合规和声誉风险与不确定成本。 本标准拟面向工程化落地，将监测要素、布点与频次、仪器/方法、数据处理与质控、报告模板系统化，降低项目沟通与审查成本，提升数据互认性与监管可执行性。该方向已在既有草案中建立体系化条目，具备转化为团体标准的基础。 |  |  |  |
| 标准必要性和 可行性 | 必要性： 合规与准入：商业化采矿前后必须以可核查的监测证据支撑环境影响判定与调控；数据若不统一，将直接影响许可发放、限值执行与责任边界划定。 工程执行：现有通用海洋监测规范难以直连采矿工艺链条（采集—提升—回水—排放—羽流—再沉积—生态响应）的监测细化要求，需形成场景化技术标准。 数据互认：跨项目、跨航次的方法学一致性与质控闭环是提升审查效率与行业公信的前提。 可行性： 已形成覆盖监测目的/原则、监测要素、监测要求、数据与质量、报告要求的草案框架；监测要素细化至PCV扰动、羽流粒径/载荷/扩散、再沉积厚度、环境DNA、巨型底栖与食腐动物等；并提出报告结构模板与表单化要求，可直接工程化转化。 |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 国内通用规范：GB/T 17378《海洋监测规范》系列对物理、化学、生物与沉积物监测提供通用方法学与QA/QC框架；GB/T 42629-2023《国际海底区域和公海环境调查规程》覆盖深海/公海环境调查通则与分项，为国际海底区域研究提供技术基础。 联系与区别：上述标准强调监测过程标准化、数据可比性与质量控制，但未形成对深海采矿工艺链条的场景化监测要求（如采矿车扰动参数、羽流三维结构及再沉积、回水系统对总生物量的影响、近底光/噪声干扰、生物体内金属及食物网等）。 本标准定位：在承接 GB/T 系列与国际流程框架基础上，对齐深海采矿作业场景，把“程序框架”转译为“要素—布点/频次—设备/方法—数据处理/不确定度—报告模板”的工程化条款与表单。 |  |  |  |
| 标准适用范围 和主要技术内容 | 本标准适用于在进行勘探和开发活动期内评估深海采矿活动对海洋环境造成的影响。本标准主要规定了深海采矿环境影响监测工作的监测目的和原则、监测要素、监测要求、监测方法、数据与质量、报告要求等内容。 |  |  |  |
| 工作进度安排 | M1–M2（框架确定）：对草案条款一致性审查与差距分析；形成送审结构大纲与术语表；确定记录/质控表单与数据字典初稿。 M3–M5（方法与表单）：细化监测要素、布点/频次分级、设备/方法清单；补充不确定度评估与仪器校准条款；形成征求意见稿（V0.5）。 M6–M7（验证与征求）：组织方法学小型比对试验与可操作性验证；行业征求与修改（V0.8）。 M8–M9（审查）：送审稿与技术审查会；根据意见修订。 M10–M11（报批）：形成报批稿并完成出版要素。 M12（发布）：发布并开展培训宣贯。 |  |  |  |
| 标准预期实施 应用方案 | 应用路径：配套发布记录/质控表单与SOP附件，为企业监测外包与内部执行提供“拿来即用”的操作底稿；与监管部门核查要点清单对齐，提升审查效率。 能力建设：开展一次行业宣贯与两次专题培训（羽流三维监测、生态响应指标），推动方法一致性。 数据互认：建立元数据最小集与不确定度报告规范，便于跨项目对比与共享。 持续更新：结合试采项目监测结果评估条款执行性，必要时开展修订。 |  |  |  |
| 经费保障 | 是 |  |  |  |
| 技术基础及 研究团队 | 依托单位具备深海观测与海洋环境监测的仪器集成、航次组织、数据处理与 QA/QC 体系能力，熟悉 GB/T 17378 与 GB/T 42629-2023 等相关规范，并已完成“深海采矿环境影响监测要求”草案体系化梳理，可直接转化为团标文本与配套表单。建议团队结构： 方法学与设备组：流体/颗粒—声学—光学—化学监测方法与校准； 生态与生物组：浮游/底栖/食腐/发光生物、食物网与稳定同位素； 数据与质控组：数据字典、元数据、质控与不确定度评价、可视化； 报告与合规组：报告模板、算例、合规核查指引。 |  |  |  |
| 申请立项单位 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：如本表空间不够，可另附页。